

**Российская Федерация**

**Администрация**

**сельского поселения**

**СПАССКОЕ**

**муниципального района**

**Приволжский**

**Самарская область**

**Постановление от 11.03.2024 г.№ 15**

|  |  |
| --- | --- |
| **«О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2024 года»** |  |

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2024 года, руководствуясь Уставом сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Создать противопаводковую комиссию на период весеннего половодья 2024 года на территории сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области (приложение № 1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий по сельскому поселению Спасское муниципального района Приволжский на 2024 год (приложение № 2).

3. Определить участки, подвергаемые воздействию паводковых вод.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Спасское разработать свой план противопаводковых мероприятий на весенний период 2024 года.

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети "Интернет".

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Спасское А.В. Кожин

Муниципального района Приволжский

Самарской области

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области

от 11.03.2024г. №15

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии в период весеннего половодья 2024 года на территории сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области**

Кожин А.В. – председатель комиссии, Глава сельского поселения Спасское;

Манухина Ю.С.–секретарь комиссии, главный специалист администрации сельского поселения;

Члены комиссии:

Привалов Н.С. – руководитель СДК с. Спасское;

Чудновец Е.М.. – директор ГКУ СО "СРЦН "Солнечный лучик";

Никоноров А.М. – директор ООО «Сев-07»; (по согласованию)

Величко Е.Н.- житель с. Спасское.

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области

от 11.03.2024 г. №15

**П Л А Н**

**противопаводковых мероприятий на весенний период 2024 года**

**по администрации сельского поселения Спасское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по сельскому поселению Спасское на 2024 год. | 30.12.2024г. | Администрациясельского поселения Спасское |
| 2. | Провести очистку крыш производственных и жилых зданий от снега | до 15.03.2024 г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 3. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон подтопления. | до 15.03.2024 г. | Администрациясельского поселения Спасское Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4. | Организация работ по регулярной очистке водопроводных труб, над которыми проложены дороги. | до 15.03.2024 г |  Приволжское ДЭУ  |
| 5. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | до 15.03.2024 г | МУП «Вода-16»  |
| 6. | Очистка крыши зданий СДК, школы, детского сада от остатков снега. |  до 15.03.2024 г. | Руководители учреждений культуры и образования |
| 7. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы, детского сада. |  до 15.03.2024 г. | Привлечение руководителей КФХ и предприятий |
| 8. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | в период активного таяния снега | Администрация сельского поселения |
| 8. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в подвальное помещение зданий: СДК, школы, детского сада. | в период активного таяния снега | Руководители учреждений культуры и образования |
| 9. | Ежедневное информирование отдела по делам ГО ЧС об обстановке по весеннему паводку на территории сельского поселения | в период активного таяния снега |  Администрация сельского поселения |
| 10. | Вести круглосуточный мониторинг территорий и оперативно представлять сводную информацию в ЕДДС района | в период активного таяния снега |  Администрация сельского поселения |
| 11. | Вести круглосуточный мониторинг территорий и оперативно представлять сводную информацию в ЕДДС района | в период активного таяния снега |  Администрация сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению администрации

сельского поселения Спасское

муниципального района Приволжский

Самарской области

от 11.03.2024 г. №15

**Участки, подвергаемые воздействию паводковых вод**.

1. п. Томанский, ул. Рабочая
2. с. Спасское, ул. Луговая, ул. Галактионовская